# Plan de tareas Backend
Reserva pública de habitaciones

Alan y Juan · cada uno trabaja su rama y mergea al terminar su parte.

# 1. Contratos definidos

| Endpoint | Contrato |
| --- | --- |
| GET /api/v1/public/availability | Query: propertyId UUID, arrival YYYY-MM-DD, departure YYYY-MM-DD, rooms integer. |
| POST /api/v1/public/bookings | Header Idempotency-Key. Body: propertyId, arrival, departure, currency, clientTotalMinor, stays[], bookingGuest, paymentMode. |

## DTO PublicAvailabilityResponse

| Campo | Tipo | Regla |
| --- | --- | --- |
| propertyId | UUID | Property real. |
| arrival / departure | LocalDate | arrival < departure. |
| currency | String | GTQ. |
| offers[].roomTypeId | UUID | RoomType real. |
| offers[].roomTypeCode / roomTypeName | String | Datos reales del RoomType. |
| offers[].ratePlanId | String/UUID | ID estable de tarifa demo. |
| offers[].ratePlanCode | String | DEMO_STANDARD / DEMO_DELUXE / DEMO_SUITE o equivalente. |
| offers[].availableUnits | Integer | ATS real del rango. |
| offers[].nightlyRateMinor | Long | Tarifa demo por noche. |
| offers[].totalMinor | Long | Tarifa × noches. |

## Tarifas demo GTQ

| Categoría | Por noche | Minor units |
| --- | --- | --- |
| Estándar / Classic | Q 650.00 | 65000 |
| Deluxe | Q 850.00 | 85000 |
| Suite | Q 1,200.00 | 120000 |

Regla: si los RoomTypes reales tienen otros nombres, se asigna una tarifa demo explícita sin crear RoomTypes ficticios. Sin impuestos, descuentos ni temporada.

## DTO PublicBookingRequest

| Campo | Tipo | Regla |
| --- | --- | --- |
| propertyId | UUID | Property real. |
| arrival / departure | LocalDate | Rango de la reserva. |
| currency | String | GTQ. |
| clientTotalMinor | Long | Solo para detectar PRICE_CHANGED. |
| stays[].roomTypeId | UUID | RoomType real. |
| stays[].ratePlanId | String/UUID | Tarifa demo devuelta por availability. |
| stays[].quantity | Integer | quantity > 0; crea N ReservationStay. |
| bookingGuest.firstName / lastName | String | Responsable. |
| bookingGuest.email | String | Correo del responsable. |
| paymentMode | Enum | SIMULATED_CARD. |

## DTO PublicBookingResponse

| Campo | Tipo | Regla |
| --- | --- | --- |
| reservationId | UUID | ID persistido. |
| confirmationCode | String | Código real Backend. |
| status | String | CONFIRMED. |
| currency / totalMinor | String / Long | GTQ y total Backend. |
| payment.provider | String | SIMULATED. |
| payment.status | String | CAPTURED / APPROVED. |
| payment.reference | String | Referencia sintética; sin datos de tarjeta. |
| stays[].reservationStayId | UUID | ID real. |
| stays[].roomTypeId | UUID | RoomType real. |
| stays[].roomId | UUID¦null | null en esta fase. |
| stays[].arrival / departure | LocalDate | Fechas persistidas. |

## Errores mínimos

| Código | HTTP | Regla |
| --- | --- | --- |
| INVALID_DATE_RANGE | 400 | arrival >= departure. |
| INVALID_REQUEST | 400 | Payload inválido. |
| PROPERTY_NOT_FOUND | 404 | Property inexistente. |
| NO_AVAILABILITY | 409 | Inventario insuficiente. |
| PRICE_CHANGED | 409 | Total del cliente != total Backend. |
| IDEMPOTENCY_KEY_REUSED | 409 | Misma key con payload distinto. |
| PAYMENT_DECLINED | 422 | Pago simulado rechazado. |
| BOOKING_FAILED | 500/503 | Fallo técnico. |

# 2. Tareas de Alan

## A1 — Tarifas demo autoritativas

Responsable: Alan   Rama: feature/backend-public-availability

Objetivo. Crear la única fuente Backend de precio para availability y booking.

Especificaciones

Crear DemoRatePolicy/Service fuera del Controller.

Mapear RoomTypes reales a tarifas GTQ: base Q650, Deluxe Q850, Suite Q1,200; documentar cualquier mapeo adicional.

Trabajar en minor units.

Calcular tarifa por noche y total por rango.

No implementar impuestos, descuentos, temporada ni módulo tarifario definitivo.

Aceptación

☐ El cliente no decide el precio.

☐ RoomType sin tarifa configurada falla explícitamente.

☐ Misma selección produce el mismo total.

Pruebas mínimas

1 noche.

Varias noches.

RoomType sin tarifa.

GTQ.

## A2 — Disponibilidad pública real

Responsable: Alan   Rama: feature/backend-public-availability

Objetivo. Combinar ATS real, RoomTypes reales y tarifa demo.

Especificaciones

Reutilizar AvailabilityService/InventoryAdmissionService existentes.

Entrada: propertyId, arrival, departure, rooms.

Validar arrival < departure y rooms > 0.

Consultar RoomTypes reales de la Property.

Calcular ATS para todo el rango considerando habitaciones físicas, OOO y stays consumidores.

Excluir ofertas con availableUnits < rooms.

Adjuntar tarifa demo de A1.

Retornar PublicAvailabilityResponse, sin DTO Staff.

Aceptación

☐ Respuesta usa UUID reales.

☐ OOO y stays existentes afectan availability.

☐ No expone información operativa Staff.

Pruebas mínimas

Inventario disponible.

Sin inventario.

Varias noches.

OOO.

Stay consumidor.

rooms > ATS.

## A3 — GET /api/v1/public/availability

Responsable: Alan   Rama: feature/backend-public-availability

Objetivo. Exponer availability real por HTTP.

Especificaciones

Crear GET /api/v1/public/availability.

Query params: propertyId, arrival, departure, rooms.

Mapear 400 y 404.

Permitir acceso sin Staff/Guest JWT.

Abrir únicamente esta ruta en SecurityConfiguration.

Actualizar Swagger/OpenAPI y prueba de paridad.

Aceptación

☐ 200 sin Authorization.

☐ IDs vienen de PostgreSQL.

☐ Rutas Staff siguen protegidas.

☐ Swagger coincide con mapping real.

Pruebas mínimas

200.

400 fecha inválida.

404 Property.

Security.

PostgreSQL integration.

## A4 — Cierre de Security y OpenAPI después del merge de Juan

Responsable: Alan   Rama: feature/backend-public-availability

Objetivo. Cerrar los archivos compartidos sin que ambos desarrolladores los editen en paralelo.

Especificaciones

Revisar el booking mergeado por Juan.

Confirmar que usa el mismo DemoRatePolicy/Service.

Abrir POST /api/v1/public/bookings en SecurityConfiguration.

Actualizar paridad OpenAPI global con availability + booking.

Validar /v3/api-docs y Swagger UI.

Aceptación

☐ Availability y Booking usan el mismo precio.

☐ Ambos endpoints son públicos.

☐ Endpoints Staff continúan protegidos.

Pruebas mínimas

OpenAPI parity.

Security regression.

Availability→Booking mismo total.

# 3. Tareas de Juan

## J1 — Idempotencia persistente

Responsable: Juan   Rama: feature/backend-public-booking-core

Objetivo. Evitar reservas duplicadas ante reintentos.

Especificaciones

Crear migración public_booking_receipts o nombre equivalente.

Campos: idempotency_key UNIQUE, request_hash, status, reservation_id, confirmation_code, payment_reference, created_at, updated_at.

Crear repositorio/port.

Misma key + mismo payload devuelve el resultado existente.

Misma key + payload distinto → 409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED.

Controlar concurrencia sobre la misma key.

Aceptación

☐ Replay no crea otra Reservation.

☐ Payload distinto produce 409.

☐ Migración funciona en PostgreSQL.

Pruebas mínimas

same key/same body.

same key/different body.

concurrencia.

rollback.

## J2 — Pasarela de pago simulada

Responsable: Juan   Rama: feature/backend-public-booking-core

Objetivo. Modelar la dependencia externa sin integrar un proveedor real.

Especificaciones

Crear PaymentGatewayPort.

Crear SimulatedPaymentGatewayAdapter.

PaymentRequest solo contiene amountMinor y currency, más metadata técnica no sensible si es necesaria.

No recibir ni guardar PAN, CVV, token real, titular, expiración ni dirección.

Runtime demo devuelve provider=SIMULATED, status=CAPTURED/APPROVED y referencia sintética.

Permitir DECLINED y ERROR en tests.

Aceptación

☐ Sin SDK externo.

☐ Sin secrets ni webhooks.

☐ Sin datos reales de tarjeta.

Pruebas mínimas

APPROVED.

DECLINED.

ERROR.

## J3 — Validación e idempotency hash

Responsable: Juan   Rama: feature/backend-public-booking-core

Objetivo. Validar PublicBookingRequest y producir un hash estable.

Especificaciones

Validar Idempotency-Key.

Validar Property, fechas, GTQ, stays no vacío y quantity > 0.

Canonicalizar request para request_hash.

Incluir propertyId, fechas, currency, stays, quantity, bookingGuest y clientTotalMinor.

Mismo payload lógico debe generar el mismo hash.

Aceptación

☐ Request inválido falla antes de crear Reservation.

☐ Cambio relevante cambia el hash.

Pruebas mínimas

Mismo payload.

Payload distinto.

Fecha inválida.

quantity=0.

currency != GTQ.

## J4 — PublicBookingService

Responsable: Juan   Rama: feature/backend-public-booking-core

Objetivo. Orquestar idempotencia, pricing, pago simulado, creación y confirmación.

Especificaciones

Consultar receipt por Idempotency-Key.

Validar Property y RoomTypes reales.

Consumir la interfaz de pricing que implementará Alan; mientras tanto usar un fake solo en tests.

Recalcular total Backend.

clientTotalMinor distinto → 409 PRICE_CHANGED.

Llamar PaymentGatewayPort con el total Backend.

Si el pago simulado falla, no confirmar.

Construir CreateBookingCommand.

Llamar ReservationBookingService.createBooking().

Después de pago aprobado, llamar ReservationService.confirm().

Guardar receipt COMPLETED.

Retornar PublicBookingResponse.

Aceptación

☐ Booking exitoso termina CONFIRMED.

☐ Precio Backend es autoridad.

☐ Replay no repite pago ni booking.

☐ Pago rechazado no deja reserva confirmada.

Pruebas mínimas

Happy path.

PRICE_CHANGED.

NO_AVAILABILITY.

PAYMENT_DECLINED.

Replay.

Rollback.

## J5 — Mapping a GuestProfile y ReservationStay

Responsable: Juan   Rama: feature/backend-public-booking-core

Objetivo. Transformar el DTO público al modelo real de reservas.

Especificaciones

Mapear firstName, lastName y email al GuestProfile responsable.

No agregar documento, país, preferencias ni account linking.

Por cada stays[].quantity crear exactamente N ReservationStay.

Usar roomId=null.

Usar roomTypeId real.

No convertir adults/children en GuestProfiles ficticios.

Usar sourceChannel/sourceReference coherentes con Web pública.

Aceptación

☐ quantity=3 crea 3 ReservationStay.

☐ Todas pertenecen a la misma Reservation.

☐ roomId queda null.

Pruebas mínimas

quantity=1.

quantity>1.

GuestProfile nuevo.

roomId null.

## J6 — POST /api/v1/public/bookings

Responsable: Juan   Rama: feature/backend-public-booking-core

Objetivo. Exponer el booking real por HTTP.

Especificaciones

Crear POST /api/v1/public/bookings.

Exigir Idempotency-Key.

Usar los DTOs definidos en este documento.

paymentMode solo SIMULATED_CARD.

No aceptar datos reales de tarjeta.

Mapear 400, 404, 409, 422 y fallos técnicos.

Agregar annotations Swagger locales al Controller; Alan cerrará la paridad global.

Aceptación

☐ Reserva válida se persiste.

☐ confirmationCode es real.

☐ status final CONFIRMED.

☐ payment.provider=SIMULATED.

☐ No requiere Staff JWT.

Pruebas mínimas

Happy path.

400.

409 PRICE_CHANGED.

409 idempotency.

422 payment declined.

PostgreSQL integration.

# 4. Integración final

## I1 — Merge y conexión del pricing

Responsable: Alan + Juan   Rama: cada uno mergea su rama

Objetivo. Unir ambos lados usando una sola fuente de precios.

Especificaciones

Mergear las dos ramas.

Conectar PublicBookingService al DemoRatePolicy/Service de Alan.

Eliminar fakes de pricing del runtime; conservarlos solo en tests.

Resolver conflictos únicamente donde ambos tocaron el mismo archivo.

Aceptación

☐ Availability y Booking producen el mismo total.

☐ No quedan dos implementaciones de pricing.

Pruebas mínimas

Availability→Booking con mismo total.

Regression tests.

## I2 — QA Backend final

Responsable: Alan + Juan   Rama: main después de merge

Objetivo. Validar el flujo Backend antes de conectar el frontend.

Especificaciones

Ejecutar mvn -B --no-transfer-progress verify.

Ejecutar git diff --check.

Levantar stack integrado.

GET availability con Property real.

POST booking usando IDs y total de availability.

Verificar PostgreSQL: guest_profiles, reservations, reservation_stays, reservation_guests y public_booking_receipts.

Repetir mismo POST con misma key: mismo reservationId.

Misma key + otro payload: 409.

Total manipulado: 409 PRICE_CHANGED.

Más rooms que ATS: rechazo sin persistencia parcial.

Validar Swagger /v3/api-docs.

Aceptación

☐ mvn verify PASS.

☐ git diff --check PASS.

☐ Reservation CONFIRMED persistida.

☐ Sin datos reales de tarjeta.

☐ Sin reservas duplicadas.

☐ OpenAPI actualizado.

Pruebas mínimas

E2E Backend manual.

Idempotencia.

PRICE_CHANGED.

NO_AVAILABILITY.

Swagger.